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УКРАЇНА
Новотроїцька селищна рада

Генічеського району Херсонської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

від 06.05.2021 р. № 222 

смт Новотроїцьке

Про утворення комісії з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року
            Керуючись статтею 30, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови Генічеської районної державної адміністрації від 30.04.2021 р. № 268 «Про підсумки проходження опалювального сезону 2020/21 року та затвердження першочергових заходів з підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об’єктів соціальної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року»,  виконавчий комітет селищної ради
В И Р І Ш И В :
1. Затвердити план заходів з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери Новотроїцької селищної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року (додаток 1).

2. Утворити комісію з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року у складі згідно з додатком 2.

3. Затвердити положення про комісію з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року (додаток 3).

4. Комісії з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року забезпечувати координацію діяльності виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій незалежно від відомчого підпорядкування і форм власності з питань, що належать до її компетенції;
5. Доручити комісії з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року спільно з керівниками підприємств, установ та організацій соціальної  сфери в термін до 17.05.2021 р. розробити графік ремонту котелень, теплових мереж, систем опалення об’єктів соціальної сфери та споруд водопостачання та водовідведення.

6. Керівникам підприємств, організацій та установ Новотроїцької селищної ради в термін до 01.09.2021 р. забезпечити готовність об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року. 
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Світлану ХЛУПЛЯНЕЦЬ.
Заступник селищного голови з питань

діяльності виконавчих органів ради                             Світлана ХЛУПЛЯНЕЦЬ
Додаток 1
до рішення виконавчого комітету

від 06.05.2021р. № 222
ПЛАН ЗАХОДІВ

з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства 

та соціальної сфери Новотроїцької селищної територіальної громади 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року
	№
	Назва заходу
	Термін виконання
	Відповідальні виконавці

	1
	Організувати роботу з підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та об’єктів соціальної сфери Новотроїцької селищної територіальної громади до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 років
	постійно
	старости Новотроїцької селищної ради, заступник  селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради, комунальні підприємства Новотроїцької селищної ради

	2
	Розроблення графіку ремонту котелень, теплових мереж, систем опалення об’єктів соціальної сфери та споруд водопостачання та водовідведення
	до 17.05.2021 р.
	комісія з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22, керівниками підприємств, установ та організацій

	3
	створення нормативних запасів палива, реагентів, протиожеледної суміші та інших матеріалів
	до 01.11.2021 р.
	Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

	4
	Забезпечити своєчасне згідно з договорами проведення у повному обсязі розрахунків за спожиті енергоносії та отримані послуги та вжити заходів щодо постійно погашення заборгованості з їх оплати
	постійно 
	Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності 

	5
	Обстежити спільно з постачальником та балансоутримувачами житлового фонду, приміщень та споруд, які отримують послуги з централізованого теплопостачання, водопостачання, відповідні мережі та технологічне обладнання.
	до 30.07.2021 р.
	Комунальні підприємства Новотроїцької селищної ради, ОСББ (за згодою)

	6
	Укладання головами ОСББ договорів на технічне обслуговування внутрішньобудинкових електричних мереж у багатоквартирних житлових буднках
	до початку опалювального сезону
	Новотроїцьке ЖКП, ОСББ (за згодою)

	7
	Ремонт, відновлення, промивка систем опалення, перевірка і забезпечення належного стану приладів обліку теплової енергії, запірної арматури
	до 01.10.2021 р.
	Комунальні підприємства Новотроїцької селищної ради, ОСББ (за згодою)

	8
	Забезпечити підготовку спеціалізованої техніки для прибирання снігу та посилання вулично-дорожньої мережі протиожеледними сумішами 
	до 01.10.2021 р.
	Комунальні підприємства Новотроїцької селищної ради

	9
	Забезпечити готовність автономних та аварійних джерел енергозабезпечення.
	до 24.09.2021 р.
	Керівники підприємств, установ, організацій усіх форм власності

	10
	Забезпечити приведення в належний стан димових і вентиляційних каналів та систем опалення, герметизацію вводів інженерних комунікацій у будівлях
	до 23.09.2021 р.
	Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності, керівники ОСББ.

	11
	Готовність об’єктів теплового господарства, житлових будинків, закладів соціально-бюджетної сфери згідно з наказом Мінпаливенерго України та Мінжитлокомунгоспу України від 10.12.2008 р. № 620/378 «Про затвердження правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду» з оформленням відповідних актів
	до 01.10.2021 р.
	Керівникам підприємств, установ, організацій усіх форм власності


          Керуюча справами
          виконавчого комітету                                  Тетяна ЛЕВОШИЧ

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету

від 06.05.2021р. № 222
Склад
комісії з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року
	Світлана ХЛУПЛЯНЕЦЬ 
	заступник Новотроїцького селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради, голова комісії 

	Сергій БОНДАРЧУК


	начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради,  заступник голови комісії

	Дмитро КАРЕЦЬКИЙ

	Провідний спеціаліст відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Новотроїцької селищної ради, секретар комісії

	Члени комісії:



	Людмила АНІЧКІНА
	Головний спеціаліст відділу економічного розвитку, інвестицій та регуляторної діяльності Новотроїцької селищної ради

	Михайло КОВАЛЬЧУК
	директор Новотроїцького житлово-комунального підприємства

	Олексій ПШИК
	начальник Новотроїцького районного сектору  ГУ  ДСНС України в Херсонській області (за згодою)

	Валерій МАРИНЕНКО
	начальник «Генічеської дорожньо-ксплуатаційної дільниці» ДП «Херсонський облавтодор» (за згодою)

	Антон ПАНЧЕНКО
	- начальник Новотроїцького відділення Департаменту з розподільчих мереж АТ «Херсонобленерго» (за згодою)


          Керуюча справами
          виконавчого комітету                                  Тетяна ЛЕВОШИЧ

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету

від 06.05.2021р. № 222
ПОЛОЖЕННЯ
про комісію з питань організації якісної підготовки та сталої роботи 

об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року
1. Комісія з питань організації якісної підготовки та сталої роботи об’єктів життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року  (далі – Комісія) є консультативно-дорадчим органом при виконавчому комітеті Новотроїцької селищної ради, утвореним з метою формування пропозицій, координації та моніторингу забезпечення виконання підготовчих заходів, спрямованих на стале функціонування систем життєзабезпечення громади в зазначений період.

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії та виконавчого комітету селищної ради, розпорядженнями селищного голови, а також цим положенням.

3. Основними завданнями комісії є:

· моніторинг роботи підприємств, установ, організацій, що знаходяться на території Новотроїцької селищної територіальної громади з питань організації їх діяльності для повного виконання підготовчих заходів до осінньо-зимового періоду;

· надання консультативної та практичної допомоги, внесення пропозицій стосовно вирішення питань, що виникають у ході організації підготовки та сталої роботи систем життєзабезпечення в осінньо-зимовий період 2021/22 року.
4. Комісія має право:

· заслуховувати на своїх засіданнях інформації та звіти керівників, відповідальних працівників виконавчих органів ради з питань щодо підготовки об’єктів житлового, водопровідно-каналізаційного господарств, соціально-бюджетної сфери та дорожньог8о господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2021/22 року;

· вносити пропозиції щодо одержання від підприємств, установ, організацій усіх форм власності необхідної інформації про виконання підготовчих заходів до осінньо-зимового періоду 2021/221 року.

5. Комісія утворюється у складі голови Комісії, заступника голови, секретаря та членів Комісії, який затверджується рішенням виконавчого комітету селищної ради.

6. Роботою Комісії керує її голова, а в разі його відсутності – заступник голови Комісії.

7. Засідання Комісії є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини її членів.

8. Пропозиції та рекомендації Комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комісії та оформлюються протоколом. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні Комісії.
Керуючий справами

виконавчого комітету                                                  Тетяна ЛЕВОШИЧ                     

